Smlouva o dílo - návrh

uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel

Název stavby: 
„Stavební úpravy budovy č.p.103, Jiráskova ul., Vodňany“

1. Smluvní strany

1.1.
Objednatel: 
Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01  Vodňany, 

zastoupený: 
Ing. Viktorem Blaščákem – starostou města

IČO: 


00251984

Bankovní spojení: 
27-2686290201/0100

1.2.
Zhotovitel: 
……………………………………………….

zastoupený: 
……………………………………………….


Tel.: 

……………………………………………….

E-mail:

……………………………………………….

IČO: 


………………………………………

DIČ:


………………………………………

Bankovní spojení: 
………………………………………

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb

a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně 

odevzdávané části zastupují:

Objednatele: 

ve věcech smluvních:

Ing. Viktor Blaščák

ve věcech technických: 

Ing. Tomáš Bednařík

oprávněná osoba zadavatele:
……………………

Zhotovitele:

ve věcech smluvních:    

.……………………           

ve věcech technických:

……………………. 

ve věcech řízení stavby:

.……………………

2. Předmět díla

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby: 
„Stavební úpravy budovy č.p.103, Jiráskova ul., Vodňany“


Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 


a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 


provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 


řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační 


a kompletační činnosti celé stavby. 

Dokončené dílo musí být v souladu se zadávací dokumentací, musí respektovat požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací a musí odpovídat platným předpisům a normám a smluvním ujednáním. Smluvní strany se pro tento případ dohodly na závaznosti obecně platných norem.

3. Termíny plnění


Termín zahájení díla: 

    …………….. 2012


Termín úplného dokončení díla:    …………….. 2012

4. Cena díla

4.1. Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

4.2. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace. 

4.3. Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti § 92a zák. o DPH č. 235/2004 Sb.. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

4.4. Cena díla bez DPH

…………………………,- Kč

DPH v  %


…………… %

4.5. Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce 

a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem. 

5.2. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě 


 
o provedeném množství projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis 


 s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany 



 závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

5.3.  Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu v celkové výši 90% ceny díla. Pokud nebudou při předání stavby 


  zjištěny žádné vady a nedostatky, anebo po jejich odstranění, bude proplaceno zbylých 10% z ceny díla.
5.4.  Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni 

  doručení faktury.

5.5.  Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena


fakturována samostatně.

5.6. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6. Majetkové sankce

6.1.  Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli  smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.2.  Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den  prodlení.

6.3.  Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

7. Staveniště

7.1.  Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2  Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

7.3.  Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

7.4.  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

8. Stavební deník

8.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při převzetí díla objednatel.

8.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. 

8.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování  

příslušných dodatků a změn smlouvy.
9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1.   Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

9.2.   Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

9.3.   Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.4.   Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

9.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

9.6. Oprávněná osoba zadavatele je oprávněna kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněna vstupovat na staveniš​tě a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.7.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou

 kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

10. Předání a převzetí díla 

10.1.  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno  

  
   k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného  

   zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2.   Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat oprávněnou osoby zadavatele.

10.3.   O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

10.4.    Povinným obsahem protokolu jsou:

· údaje o zhotoviteli a objednateli

· popis díla, které je předmětem předání a převzetí

· dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště

· termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

· prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

· údaje o doložení požadovaných dokladů (viz čl. 10.6) 

10.5.   Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

· soupis zjištěných vad a nedodělků

· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

10.6.   Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů

· originál stavebního deníku 

11. Záruka za jakost díla

11.1.   Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími 

  podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

· min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně montážní práce

· ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí 

 objednatelem

11.2.   Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace 

  a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

11.3.    Za vady, které se projeví po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny

porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po  
      závěrečném předání díla.

12. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví 

objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel 

použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

13. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo

účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákona. Toto neplatí o 

používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu 

s platnými předpisy a zvyklostmi.

14. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se 

tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy 

v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají 

bezprostřední vliv na plnění díla.

15. Závěrečná ustanovení

15.1.  Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, každá ze stran obdrží 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí 
  mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a 

  podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.2.   Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající 

  ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

15.3.   V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze 

  smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

15.4.   Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako 

  důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

15.5.   Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by 

  vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Schváleno zápisem z jednání rady města č.usnes. ………. ze dne  25. 7. 2012

Ve Vodňanech dne: ……………….. 2012

Ve …………………. dne: ………….. 2012

Za objednatele





Za zhotovitele:

………………………………………….……

…………………………………………………  

Ing. Viktor  Blaščák 

starosta města 
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